建設工事請負一般競争入札公告

社会福祉法人会津児童園の発注する工事の請負について、下記のとおり制限付一般競争入札を行いますので、公告します。

2021年9月3日

福島県会津若松市大戸町小谷川端５

社会福祉法人会津児童園

理　事　長 　湯田 一秋

１．入札対象工事

(1) 工 事 名 会津児童園センター棟・分園棟改築工事

(2) 工事場所 福島県会津若松市大戸町小谷川端５ 地内

(3) 工事期間 契約日から2022年3月31日限り

(4) 工事概要

① 工事種別 新築工事

主たる構造　木造2階建

建物用途　児童養護施設

敷地面積　３，１４４．０６　㎡

建築面積　　　 ６１５.６８　㎡

延床面積　　　 ７９３.０５　㎡

②工事種別　解体工事

構造　鉄筋コンクリートー部鉄骨造

階数　地上2階建

建築面積　　 ６１２.７９ ㎡

延床面積　１，１４０.４８　㎡

(5)工事内容

建築工事　一式

電気設備工事　一式

給排水工事　一式

空調換気設備工事　一式

外構工事　一式

解体工事　一式

２．入札の方法等

(1) 入札方法：　一般競争入札

(2) 入札予定価格：　有(事後公表)

(3) 最低制限価格：　有(非公表)

(4) 入札保証金：　無(免除〉

３．入札参加資格

( 1) 単体企業であること。

( 2) 令和3年度・令和4年度福島県建設工事等請負有資格者名簿(以下「資格者名簿」という)に、対象工事に対応する業種で登載されている者であること。ただし、資格の有効期間の始期が公告日以前である者に限る。なお、下記「その他の参加資格」に該当する者にあっては、福島県知事が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けていること。

( 3) 福島県内に本店があり、かつ福島県建築工事請負等入札参加の資格に関する規定による建築一式Ａ等級であること。

( 4) 入札に参加しようとする者は、建設業法に規定された資格を有する者を本工事の主任技術者又は監理技術者として配置すること。

( 5) 2012年7月以降に完成した木造の同種施設（児童福祉法第7条で規定する児童福祉施設、認定こども園、幼稚園)で延べ床面積800㎡以上の施工実績があること。

( 6) その他の参加資格

① 入札日において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。

② 入札日において福島県建設工事等入札参加資格制限措置要綱(平成19年3月30日付け18財第6342号総務部長依名通達)に基づく入札参加資格制限中の者でないこと。

③ 入札日において会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査を受けた後、福島県知事が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けている者はこの限りではない。

④ 入札日において会津若松市で入札参加停止の措置を受けていない者であること。

⑤ 入札日において福島県建設工業等暴力団排除対策措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。

⑥ 入札日において健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険に、事業主として加入している者であること。ただし、上記保険の全部又は一部について、法令で適用が除外されている者はこの限りでない。

⑦ 当法人の理事が役員をしている企業及びその企業と親子関係にある企業でないこと。

⑧ 対象工事に係る設計業務の受注者ではなく、当該受注者と資本面、人事面で関連がない者。

４．一般競争入札参加資格等確認書類の提出

(1) 提出日時： 入札書提出時に提出すること。

(2) 提出書類：

① 令和3年度・令和4年度福島県競争入札参加資格ランク及び資格審査数値(総合点)

を証する書類

② 会社概要

③ 入札参加資格に示した施工実績のわかる資料等

④ 見積内訳書（添付様式に基づく）

５．設計図書等の配布、質疑

(1) 現場説明会は実施しない。

(2) 設計図書、金抜き設計書、入札金額見積内訳書様式（入札時提出）等はＣＤ-ROMで配布する。

配布日時　2021年9月5日(日)午前10:00～2021年9月9日(木)午後3時

(3) 配布した設計図書等は入札日に持参し、返却するものとする。ただし入札に参加しない場合は入札日前でも返却することができる。

(4) 設計図書等に質疑がある場合は、下記担当者宛に期日内に質問書（様式２）をFAXで送付すること。

質疑締切期日： 2021年9月13日(月)正午

質疑回答期日： 2021年9月15日(水)午後3時までに回答

社会福祉法人会津児童園　担当　室井　FAX　0242-92-3259

※設計図書等に対する質疑の回答は、回答予定日にホームページで行う。

６．入札日程等

(1) 公告日:2021年9月3日(金)

(2) 設計図書等配布日：2021年9月５日(日)午前10時～2021年9月9日(木)午後3時

(3) 質疑書締切日時：2021年9月13日(月)正午

(4) 質疑回答日時：2021年9月15日(水)午後3時までに回答

(5) 入札書締切日：入札書（様式3号）は2021年9月17日(金)正午までに持参

(6) 入札書持参場所

福島県会津若松市大戸町大豆田689

社会福祉法人会津児童園仮事務所（旧ヤマザキショップ）

担当　室井

(7) 開札日時：2021年9月17日（金）午後14時00分

同時に参加資格の確認を行う

７．落札者の決定方法

(1) 予定価格を下回り、最低制限価格を上回る範囲内(以下、「予定価格の範囲」)で、最低価格で入札した者とする。

(2) 参加者全員が予定価格の範囲を上回った場合は、最低金額を入札した者との協議に移行す

る。協議がまとまらない場合は次候補者と協議を行う。

(3) 参加者全員が予定価格の範囲を下回った場合は、最高金額を入札した者との協議を実施す

る。協議がまとまらない場合は次候補者と協議を行う。

(4) 初度入札に参加する者が１者のみの場合は、1回のみの入札とし、入札金額が予定価格の範囲内であれば落札者とする。予定価格の範囲外である場合は、協議に移行する。

(5) (2)～(4)の協議がまとまった場合は、協議者と随意契約を行う。協議がまとまらない場合は、不調として再公告に移行する。

(6) いずれの場合も、予定価格は事後公表とする。最低制限価格は公表しない。

(7) 落札者とすべき同額の入札をした者が２以上あるときには、くじ引きにより落札者を決定す

るものとする。その場合の本くじを引く順番を決める予備くじは五十音順により早い名称の者から行うものとする。

(8) 落札者決定の連絡について、(1)の場合は、2021年9月17日午後4時以降に会津児童園のホームページ(http://aizu-jidouen.or.jp/)で公表する。それ以外の場合は、協議成立あるいは不調決定次第ホームページで公表する。いずれの場合にも落札者にはe-mailで連絡する。

８．入札に当たっての注意事項

(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を

加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜きの金額)を入札書に記載すること。入札書は封筒に入れ、代表印にて封印し提出すること。

(2) 入札に参加しない場合は、ＣＤを返却すること。

(3) 入札者は、入札金額見積内訳書を入札書に同封すること。

(4) 下記の各項目に該当する入札は無効とする。

① 入札に参加する資格のない者がした入札

② 郵便、電報、電話、及びファクシミリ、メールにより入札書を提出した者がした入札

③ 不備な入札金額見積内訳書を提出した者がした入札

④ 談合その他不正行為があったと認められる入札

⑤ 虚偽の参加資格等書類を提出した者がした入札

⑥ 次に掲げる入札をした者がした入札

ア．入札書に代表者の押印のないもの

イ．記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のないもの

ウ．押印された印影が明らかでないもの

工．記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでないもの

カ．2以上の入札書を提出した者。

⑦ 前各項目に定めるもののほか、その他公告に示す事項に反した者がした入札

９．契約方法等

(1) 工事請負契約に関する細目は、民間(七会)連合協定工事請負契約約款に準拠する。

(2) 契約保証金の徴収は免除する。ただし、工事履行保証保険(工事請負額の10分の1以上の金額

保証)による工事履行保証措置を講じること(工事完成保証人制度は採用しない。)

(3) 契約の履行については、発注者及び監理者の指示に従うとともに、福島県等から指導があった場合にはこれに従うこと。

(4) 一括下請契約は行わないこと。

(5) 請負代金の支払については、原則として下記の支払い条件により現金を振込むこととする。

① 契約時：契約金額の30%

② 中間時：上棟確認後に30%

③ 完成時金：完成検査済証受理後 かつ補助金交付後10日以内(40%)

１０．その他

(1) 公告文に記載のない事項等についても関係法令を遵守すること。